ЖК «Антверпен»

ход строительства по состоянию

на 28.02.2025 г.

Разрешение на строительство № 78-017-0284-2024 от 17.06.2024 г.

Окончание строительства 17.06.2029 г.

Продолжаются работы по устройству временной дороги.

Продолжаются по устройству шпунтового ограждения котлована.

Продолжаются работы по монтажу свай.

| Строительная площадка |  |
| --- | --- |
| Подготовка арматурного каркаса для свай |  |
| Буровая установка выполняет лидерное бурение | Подготовка обсадной трубы. |
| Установка обсадной трубы для укрепления скважины |  |